东疆监管沙盒系统项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

东疆监管沙盒系统项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	23

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目经验	26

（二）存在问题及原因	26

六、有关建议	27

（一）提前介入，保证项目整体完成率	27

（二）完善自评表和自评报告	27

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为贯彻国家赋予天津的“金融创新运营示范区”和“改革开放先行区”的战略定位，切实落实李鸿忠书记在东疆保税港区调研座谈会上的重要工作部署—探索人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术在金融领域应用，研发在风险可控的前提下测试金融创新的监管工具，试点开展“监管沙盒”机制。围绕《关于支持中国（天津）自由贸易试验区创新发展的措施》（津政发[2019]27号）、《中国（天津）自由贸易试验区创新发展行动方案》（津政办发[2019]37号）明确的“测试金融创新的监管工具，全力确保创新开展监管沙盒试点工作目标年内落实到位”，结合我市金融科技创新发展需要，积极开展东疆监管沙盒机制试点，旨在促进东疆地方金融组织的发展，不断吸引头部金融科技企业落户，为具体的项目创新提供一个安全的运行空间，同时也为制度创新提供一个可控的试验环境，为科学决策提供依据和支撑。因2020年经招标结果确定项目总额为4575000元，并且2020年已付90%项目款，剩余10%款项将于2021年列支。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：东疆监管沙盒系统

实施单位：天津东疆保税港区金融服务促进局（以下简称“金融局”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，东疆监管沙盒系统项目属于金融支出。

2）主要内容和规模

东疆监管沙盒系统项目根据项目需求及合同的要求，从系统的设计上，重点从四个信息维度关注入盒项目：业务逻辑和流程的合规性和可行性、业务财务的数据和指标、账户及资金往来的数据、利益相关者的互联网负面舆情。按照使用人员的不同，系统分为了官网平台、运营维护系统、企业端、监管端四大部分。根据功能的不同，系统分为了公开数据采集子系统、数据接入子系统、入盒企业申请报送子系统、入盒企业评估子系统、入盒企业项目测试标准系统、入盒企业运营情况监测子系统、企业创新型业务监测子系统、企业风险预警监测子系统、协同联动与风险处置子系统、企业出盒子系统、可视化展示子系统十二个模块。

3）项目资金

本项目年初批复预算为457500元，中期调整后批复预算457500元。全年预算为457500元，全年实际支出457500元。

4）立项审批程序

根据《关于增加“东疆监管沙盒系统”预算项目的请示》及阅办单，同意东疆监管沙盒系统预算。金融局将“东疆监管沙盒系统”履行了政府采购程序，最终与国家计算机网络与信息安全管理中心签订合同，2020年已付90%合同额，剩余10%款项将于2021年列支。

本项目为年初批复项目，向财政局申报了预算，并获得了批复（津东疆财政预指[2021]15号），中期调整后及时向财政部门重新报送编制说明，并取得批复（津东疆财预指[2021]40号）。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标：2021年实现监管沙盒试运营。

（2）数量目标：

1）完成首批企业接入≥2；

2）项目组工程人员≥15。

（3）质量目标：

1）无故障运营时间≥80%；

2）验收合格率≥80%。

（4）时效目标：

1）全年完成率≥80%；

2）响应时间：接到报告后2小时内响应。

（5）成本目标：21年项目金额（万元）≤45.74万元。

（6）社会效益指标：东疆科技监管手段-提升和丰富。

（7）满意度目标：入盒企业满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对东疆监管沙盒系统进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成，设置二级指标11个，三级指标18个。本项目绩效评价指标体系详见附件1。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

本项目绩效评价标准详见附件1。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研体系

组织金融局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段体系

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对东疆监管沙盒系统项目的项目决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为95.25分，各指标得分明细见附件1。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，并且已经经过了必要的集体决策。

本项目立项经管委会同意，预算申请、预算批复、预算中期调整等符合管委会预算审批程序的规定。

本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，设立的指标符合正常业绩水平，项目内容与投资额匹配性。

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目具有明确的绩效目标，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效目标清晰、细化、可衡量。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

本项目的预算内容与项目内容匹配，预算确定的投资额与工作任务相匹配，分配额度合理，在项目所在地方财政承受能力范围之内。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，到位资金已全部投入到项目的实施中。项目预算执行率为100%，预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目签订了合同，严格履行付款手续。服务期结束后，进行了项目验收。项目合同、审核报告等资料齐全、归档及时。

### 3.项目产出评价结论

本项目实际完成率为100%，质量达标率为100%，项目进度偏差率为37.5%，成本偏差率为0，项目实际总成本未超过计划总成本。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施是建立监管沙盒机制的重要环节，对完善金融科技监管体系、鼓励金融创新起到了至关重要的作用，产生显著的社会效益。项目服务对象满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

金融局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评表整体准确性、自评报告完整性有待进一步完善。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）为贯彻国家赋予天津的“金融创新运营示范区”和“改革开放先行区”的战略定位，切实落实李鸿忠书记在东疆保税港区调研座谈会上的重要工作部署—探索人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术在金融领域应用，研发在风险可控的前提下测试金融创新的监管工具，按照天津市《关于支持中国（天津）自由贸易试验区创新发展的措施》（津政发[2019]27号）、《中国（天津）自由贸易试验区创新发展行动方案》（津政办发[2019]37号）、《天津自贸试验区2020年创新发展重点任务清单》、《支持天津自贸试验区加快向国际一流自由贸易园区迈进的若干措施》（2020）、《天津市金融业发展“十四五”规划》（2021）、《天津市金融创新运营示范区建设协调小组2021年工作要点》的工作部署，结合我市金融科技创新发展需要，积极开展东疆监管沙盒机制试点，旨在促进东疆地方金融组织的发展，不断吸引头部金融科技企业落户，为具体的项目创新提供一个安全的运行空间，同时也为制度创新提供一个可控的试验环境，为科学决策提供依据和支撑。本项目立项符合国家法律法规和相关政策。

2）金融局基本职能包括：负责区域金融服务，为对口金融管理部门做好服务和信息交流工作、为驻区金融机构规范发展提供服务、为企业融资提供协调服务；负责承接上级部门授权的金融类项目市场准入相关工作；负责金融行业监督管理、防范和化解地方金融风险等工作；负责金融等产业招商引资工作；负责区域审计工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目立项与金融局部门职责范围相符，属于部门履职需要。

3）根据《财政部关于印发2021年政府收支分类科目的通知（财预[2020]10号）》，本项目支出功能科目为：金融支出-金融部门监管支出-金融部门其他监管支出（217-02-99），支出经济分类科目为：机关资本性支出-设备购置（503-06），本项目属于公共财政支持范围。

根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）、《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及金融局内部相关项目不重复。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与金融局职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和金融局内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

金融局向管委会提交了《关于增加“东疆监管沙盒系统”预算项目的请示》，并取得了管委会得同意。

金融局申报了2021年度部门预算、2021年中期调整部门预算编制说明，并获得了财政局批复（津东疆财预指[2021]15号、津东疆财预指[2021]40号）。项目预算资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容较完整，预算较清晰，符合相关要求。项目进行了集体决策。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

本项目年初填写了《项目支出绩效目标申报表》，项目设定的年度绩效目标为：2021年实现监管沙盒试运营。

可见，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，与投资匹配性良好。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

金融局将本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和9个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标，三级指标是对二级指标的进一步细化。设立的绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 完成首批企业接入 | ≥2 |
|  |  | 项目组工程人员 | ≥15 |
| 2 | 质量指标 | 无故障运营时间 | ≥80% |
|  |  | 验收合格率 | ≥80% |
| 3 | 时效指标 | 全年完成率 | ≥80% |
|  |  | 响应时间 | 接到报告后2小时内响应 |
| 4 | 成本指标 | 21年项目金额（万元） | ≤45.74万元 |
| 5 | 社会效益指标 | 东疆科技监管手段 | 提升和丰富 |
| 6 | 服务对象满意度指标 | 入盒企业满意度 | ≥90% |

#### （2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

本项目由财政局聘请第三方专业机构对项目预算开展审核，已提供审核报告《东疆监管沙盒系统项目预算审核报告》。预算编制合理，测算依据充分，与项目内容和工作任务匹配。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

金融局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。项目2021年度实际执行预算为457500元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.003%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

根据财政局提供的数据，本项目实际到位资金为457500元。依据《关于拨付金融服务促进局“东疆监管沙盒系统”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]744号），本项目2021年度拨付预算资金为457500元。资金到位率=（457500/457500）×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金到位率为100%，资金到位及时，保障了本项目的实施。本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

依据《关于天津东疆保税港区金融服务促进局2021年度部门中期调整预算的批复》（津东疆财预指[2021]40号），本项目全年预算为457500元。依据本项目支出预算资金拨付发票，本项目2021年度实际支出资金均为457500元。预算执行率=（457500/457500）×100%=100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为100%，项目预算执行情况良好。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，该规定中对资金的申请、拨付都做了详细规定。金融局向财政局申请《关于申请拨付金融服务促进局2021年“东疆监管沙盒系统”项目支出预算资金的函》（津东疆金函[2021]40号）。财政局审核后出具了拨付通知《关于拨付金融服务促进局“东疆监管沙盒系统”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预[2021]744号），同意拨付“东疆监管沙盒系统”项目支出预算资金。

本项目资金使用与预算批复与合同的用途一致，且严格按照财政局批复的项目和用途使用。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，资金使用严格执行财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中执行东疆管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》。根据项目特点制定《概要设计说明书》《详细设计说明书》《系统安装说明书》《系统维护说明书》《需求规格说明书》为本项目得业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### （2）评价结论

综上分析，项目实施单位执行管委会的财务管理制度，管理制度合法、合规、完整。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

本项目遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整均通过财政局审核并取得批复。与国家计算机网络与信息安全管理中心签订合同，经验收后编写了《完工报告》，对合同文件、采购项目委托代理协议、报告等资料进行了归档。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，人员、设备等落实到位，资料齐全。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

#### （1）实际执行情况分析

依据项目支出绩效目标申报表，2021年项目计划完成首批企业接入数量≥2，项目组工程人员数量≥15。

根据与工作人员沟通及东疆监管沙盒-监管端截图，实际首批企业接入数量为2个（天津华北创业小额贷款有限公司、天津桔子互联网科技有限公司），根据《东疆监管沙盒系统参与人员表》，项目组工程人员数量为16人，即本项目实际完成率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.质量达标率

#### （1）实际执行情况分析

依据项目支出绩效目标申报表，质量指标为验收合格率≥80%。金融局提供了东疆监管沙盒系统的自测测试报告、测试报告、完工报告等。邀请天津理工大学、天津市大数据中心、天津市通信安全中心的专家组成系统验收工作组，于2021年11月25日东疆监管沙盒系统进行了验收。工作组专家听取了项目情况介绍和实施汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，认为项目验收资料齐全、内容完整、编制规范、系统运行正常且未发现问题和故障，符合系统功能、性能的验收要求。因此，质量达标率为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目质量达标率100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 3.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

依据《东疆监管沙盒系统委托合同书》，须在合同签订后8个月内完成系统的开发、调试及试运行，其中试运行为1个月。合同签订日期为2020年11月30日。根据《完工报告》显示，国家计算机网络与信息安全管理中心在2020年12月1日-2021年11月9日完成了公开数据采集系统的建设、数据接入子系统的建设、入盒企业申请报送系统的建设、入盒企业评估系统的建设、入盒企业项目测试标准系统的建设、入盒企业运营情况监测系统的建设、企业创新型业务监测系统建设、企业风险预警监测系统建设、企业出盒系统建设及可视化展示建设等工作。

依据上述合同及报告书的时间，测试及完工时间在合同签订11个月后完成。进度偏差率=[(11-8)/8]×100%=37.5%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目进度偏差率为37.5%，项目进度滞后。本指标标准分值为10分，实际得分为6.25分。

### 4.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

本项目计划总成本为457500元，实际成本为457500元，成本偏差率为0。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为0，项目实际总成本未超过计划总成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

#### （1）实际执行情况分析

项目实施有助于推动监管沙盒体制的发展与完善，该制度作为金融监管领域的重大创新，是完善金融科技监管体系的关键一环，符合现行金融改革的逻辑，有助于推动金融创新。“监管沙盒”搭建了企业与监管机构直接沟通的平台，缩短了产品推出的时间和成本，有利于促进企业获得融资和提高消费者接受度。

监管部门鼓励企业参与“监管沙盒”测试，既能够验证金融产品的市场效益，又能将金融风险限制在特定范围内，从而最小化改革成本。通过项目的实施，提升和丰富东疆科技监管手段，完善监管体系，在维护金融领域稳定的基础上促进创新，推动金融行业整体的发展。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目可产生显著的社会效益，能够提升和丰富东疆科技监管手段。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.服务对象满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，共发放问卷2份，收回问卷2份。问卷内容包括对监管沙盒系统的功能是否满意、对监管沙盒系统的无障碍运营的稳定性是否满意、对监管沙盒系统操作的便捷性是否满意、对监管沙盒系统提升和丰富东疆科技监管手段的效果是否满意等。经调查，本项目整体满意度为100%。由此可以看出，本项目总体满意度较高。

#### （2）评价结论

本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值6分，根据评分标准及规则，实际得分为6分。

## （五）项目自评情况

#### （1）实际执行情况分析

金融局按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评表中成本指标指标值填写错误，自评报告关于实际完成情况的分析略少。自评表整体准确性、自评报告完整性有待进一步完善。

#### （2）评价结论

综上分析，报送的报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评表整体准确性、自评报告完整性有待进一步完善。本指标标准分值4分，实际得分为3分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

### 1.与项目承建单位、拟入盒企业的紧密沟通

与项目承建单位、拟入盒企业的紧密沟通是项目能够如期完成的关键。由于试点项目都具备独特的数据和业务模式，提前介入、定制化开发对项目进度有很大的促进作用。

## （二）存在问题及原因

（1）项目进度滞后，进度偏差率为37.5%。由于系统较为复杂，需求相对多样，综合调研、参考其他地区的经验做法，用了较长的时间完成需求分析；依据需求分析进行概要设计和功能设计。

（2）自评表中成本指标的指标值填写错误。自评表整体准确性、自评报告完整性有待进一步完善。

# 六、有关建议

## （一）提前介入，保证项目整体完成率

提前规划由于项目复杂等因素导致的项目前期工作时间，日常沟通建设进度、遇到的问题，提前与意向企业建立联系机制，准备相关接口规范，为实现入盒后的数据对接做准备，确保项目按时高质量完成。

## （二）完善自评表和自评报告

建议实施单位自行完善项目支出绩效自评表的成本指标的指标值部分，完善自评报告中关于实际完成情况的分析。