供热补贴项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

供热补贴项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	22

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	25

六、有关建议	26

（一）科学编制项目预算，加强过程管理	26

（二）健全实施单位管理制度	26

（三）加强对供热单位供热情况的动态监测机制	26

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

按照天津市委主题教育领导小组印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展“暖气够不够热？保证温暖到家！”专题检视工作的通知》《天津市供热用热条例》关于供热补贴的文件精神，为解决供热成本价格倒挂，供热企业亏损问题，对供热单位进行资金补贴，保障供热企业正常运营。天津东疆保税港区生态环境和城市管理局申请立项供热补贴项目。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：供热补贴项目。

实施单位：天津东疆保税港区生态环境和城市管理局（以下简称“项目实施单位”）。

实施地址：天津东疆保税港区。

#### （2）项目简介

1）项目性质

本项目支出功能分类科目为：城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设（212-03-03）。

2）主要内容和规模

①项目实施单位按照《市城市管理委 市财政局关于2019-2020采暖期集中供热运行补贴资金清算结果的通知》（津城管公用[2020]153号）《区财政局关于2019-2020采暖期供热补贴资金的请示》（津滨财[2020]638号）中规定的补贴标准给予供热单位50%的资金补贴。

②项目实施单位对供热企业2020-2021采暖期因提高供热达标温度增加的燃料支出费用给予补贴。

3）项目资金

本项目2021年初批复预算为3650000元，中期调整后批复预算3650000元，全年预算数为3650000元。全年实际支出2195159.36元。资金到位率为100%，预算执行率为60.14%。

4）立项审批程序

按照天津市委主题教育领导小组印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展“暖气够不够热？保证温暖到家！”专题检视工作的通知》《天津市供热用热条例》关于供热补贴的文件精神，为解决供热成本价格倒挂，供热企业亏损问题，保障供热企业正常运营，并经管委会2021年第21次主任办公会通过，对供热单位进行资金补贴。

2021年3月9日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]22号），其中“供热补贴”项目预算费用为3650000元。

2021年10月20日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]32号），其中“供热补贴”项目中期调整后预算仍为3650000元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标为：解决供热成本价格倒挂、供热企业亏损问题；保障稳定达标供热；减少采暖季居民投诉。

数量目标：供热面积为224739.45平方米.

质量目标：采暖季稳定达标供热。

时效目标：拨付及时率≥90%。

投资目标：补贴不超过2021年初批复预算数3650000元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对供热补贴项目进行绩效评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目实施单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标19个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：供热补贴绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：供热补贴绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织项目实施单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织生态环境和城市管理局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对供热补贴项目的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分95.79，根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等相关要求，与生态环境和城市管理局的部门职能范围相符；立项程序规范，各项批复手续齐全、完整。

本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好。本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。

本项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配，资金分配科学、合理。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为60.14%。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但缺少相关业务管理制度。有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。具备项目合作协议。但缺少相关过程管理及验收资料，基本符合评分标准。

### 3.项目产出评价结论

本项目供热规模完成率为100%，供热温度达标率为92.31%，供热稳定情况满意率为100%，进度偏差率为0，成本偏差率为-39.86%。

### 4.项目效益评价结论

本项目涉及的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标都已实现。通过问卷访谈的形式对采暖服务对象的满意度情况进行调查，本项目的满意度为97.31%。

### 5.项目自评评价结论

本项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、财政部关于做好冬季供热采暖工作有关问题的指导意见的通知》（发改价格[2008]2415号）文件中指出：对于供热企业因煤价上涨而导致的成本增支，按照政府财政、企业和用户共同负担的原则，综合采取价格、财政、税收措施予以适当缓解。本项目立项符合国家法律法规。

2）本项目按照天津市委主题教育领导小组印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展“暖气够不够热？保证温暖到家！”专题检视工作的通知》《天津市供热用热条例》关于供热补贴的文件精神，为解决供热成本价格倒挂，供热企业亏损问题，对供热单位进行资金补贴，保障供热企业正常运营。本项目立项符合行业相关政策要求。

3）生态环境和城市管理局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理、负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热，负责城市管理综合执法工作。本项目为解决供热成本价格倒挂，供热企业亏损问题，对供热企业进行资金补贴，保障供热企业正常运营，与部门职责范围相符。

4）根据财政部关于印发《2021年政府收支分类科目》的通知（财预[2020]101号），本项目支出功能分类科目为：城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设（212-03-03）。即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，申请资金支持属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，并未与部门内部相关项目重复，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

根据东疆保税港区管理委员会办公室2021年第21次主任会形成的《主任办公会议纪要（第21次）》，会议研究通过对2020-2021采暖期东疆港区提高供热温度所增加能耗成本给予补贴事宜。本项目事前经过东疆管委会内部集体决策。

项目实施单位向财政局报送了生态环境和城市管理局2021年度部门预算，获得了批复（津东疆财预指[2021]22号），中期调整后及时向财政局提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]32号）。项目的资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，并且已经经过了必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对本项目的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益以及服务对象满意度等二级指标做出了比较详细的细化列项，均与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量。本项目设绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 供热面积 | 224739.45平方米 |
| 质量指标 | 保障稳定供热 | 采暖季稳定达标供热 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 拨付完成率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 稳定供热保障能力 | 明显提升 |
| 生态效益指标 | 清洁能源供热能力 | 使用清洁能源供热 |
| 可持续影响 指标 | 供热企业良性经营 | 明显好转 |
| 服务对象满意度指标 | 采暖季居民投诉量 | 下降10% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。该项标准分值3分，实际得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算件由第三方专业机构审核并出具了《2020-2021采暖季东疆港区提高供热温度所增加能耗成本费用预算审核报告》，经过了科学有效的论证。

2）本项目燃气供热和地热供热补贴单价标准参照《市城市管理委 市财政局关于2019-2020采暖期集中供热运行补贴资金清算结果的通知》（津城管公用[2020]153号）文件执行；补贴额度按照《区财政局关于2019-2020采暖期供热补贴资金的请示》（津滨财[2020]638号）中规定的给予供热单位50%的资金补贴；补贴的供热规模按照《东疆港区域集中供热2020-2021供热期收费面积明细表》中的燃气和地热供热收费面积计量。项目实施单位会同财政局审核了供热单位提交的《关于2020-2021采暖季东疆港区提高供热温度增加成本的情况报告》，经第三方专业机构进行预算审核，最后同意给予补贴。本项目预算测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

#### （2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

生态环境和城市管理局作为财政局的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。本项目2021年度实际执行预算为2195159.36元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.016%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目资金分配科学、合理，该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，本项目拨付预算资金为2195159.36元，实际到位资金2195159.36元，资金到位率=（2195159.36/2195159.36）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为2195159.36元，全年预算资金为3650000元，预算执行率为=（2195159.36/3650000）×100%=60.14%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为60.14%，该项标准分值为4分，实际得分为4×60.14%=2.41分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）《天津东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年部门预算编制说明》经管委会第六次主任会和第七次党委常委会审议并通过，符合《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》相关内容。本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）本项目资金审批文件齐全，符合审批文件的相关要求，资金申请、批复文件如下表4.2所示。

表4.2 项目资金批复文件

| 序号 | 申请文件 | 审批文件 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 津东疆环城函[2021]63号 | 津东疆财预[2021]213号 | 988035.36 |
| 2 | 津东疆环城函[2021]138号 | 津东疆财预[2021]623号 | 1207124 |
| 合计 |  |  | 2195159.36 |

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整。但供热单位在本项目执行过程中缺少相关业务管理制度。

#### （2）评价结论

项目实施单位建立了相关的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，但缺少业务管理制度。该项标准分值4分，实际得分为3分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

#### 1）根据项目实施单位与天地地热开发有限公司、天津港东疆建设开发有限公司三方签订的《天津港东疆港区综合配套服务区集中供热框架合作协议》，其中规定三方的合作以遵守天津市集中供热管理的各项政策和管理规定为原则，以《滨海新区东疆港片区供热规划修编》中的范围作为集中供热区域，乙方负责该区域的供热工程和配套设施的建设、维护、运营。甲方同意乙方依照天津市“津政发（2012）3号”文件标准收取供热建设费，其他规定按照“津建公用（2012）994号”、“津热办（2010）37号”等天津市供热相关文件执行。本项目实施过程中遵守了相关法律法规和相关管理规定。

#### 2）2021年10月20日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]32号），其中“供热补贴”项目中期调整后预算仍为3650000元。本项目调整手续完备。

#### 3）项目实施单位与天地地热开发有限公司、天津港东疆建设开发有限公司三方签订的《天津港东疆港区综合配套服务区集中供热框架合作协议》《东疆港区域集中供热2020-2021供热期收费面积明细表》齐全并已归档，但缺少对供热质量的相关动态监测资料。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。具备项目合作协议。但缺少相关过程管理及验收资料，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为3分。

## （三）项目产出情况

### 1.供热规模完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《供热补贴项目支出绩效目标申报表》中2021年度计划供热规模为224739.45平方米。

经查阅《东疆港区域集中供热2020-2021供热期收费面积明细表》得知燃气实际供热规模为203487.49平方米，地热实际供热面积为21251.96平方米，合计共224739.45平方米。供热面积完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目供热面积完成率100%，该项标准分值为8分，实际得分为8分。

### 2.供热温度达标率

#### （1）实际执行情况分析

根据《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展“暖气够不够热？保证温暖到家！”专题检视工作的通知》，明确要让群众切实感受到主题教育的实际成效，确保群众温暖过冬，让群众满意。故从2019年采暖季开始，为满足区内居民诉求，我区供热达标温度由《天津市供热用热条例》规定的18摄氏度提高到22摄氏度。

经查阅本项目满意度调查问卷，有92.31%的群众认为供暖温度为22℃满足标准要求。供热温度达标率为92.31%。

#### （2）评价结论

本项目供热温度达标率92.31%，该项标准分值为8分，实际得分为8×92.31%=7.38分。

### 3.供热稳定情况满意率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目满意度调查问卷，全部受访人均认为供热稳定情况良好。供热稳定情况满意率100%。

#### （2）评价结论

本项目供热稳定情况满意率为100%，该项标准分值为8分，实际得分为8分。

### 4.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

本项目2021年供暖期如期供热。进度偏差率为0。

#### （2）评价结论

本项目进度偏差率为0，标准分值8分，实际得分为8分。

### 5.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为2195159.36元，全年预算数为3650000元，成本偏差率=[（2195159.36-3650000）/3650000]×100%=-39.86%。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为-39.86%，标准分值8分，实际得分为8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

1）经济效益

通过供热补贴，企业亏损情况得到弥补，缓解供热企业经济压力。

2）社会效益

通过满意度问卷调查，受访对象对供热情况的满意度普遍较高，确实做到温暖到家，产生了良好的社会效益。

3）生态效益

本项目实施过程中，东疆集中供热全部使用燃气等清洁能源供热。杜绝散煤复燃，巩固清洁取暖成效，改善空气质量，践行绿色发展理念。

4）可持续影响

通过供热补贴，有效保证企业供热期运转。无倒闭情况发生。

#### （2）评价结论

本项目涉及的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标都已实现。该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对采暖服务对象的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括对供热时限、供热温度、供热稳定性以及供热总体服务质量的满意度等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷20份，回收问卷13份。13张问卷平均分为97.31分。本项目服务对象平均满意度为97.31%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为97.31%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1. 项目支出绩效自评报告和自评表

（1）实际执行情况分析

本项目实施单位按照规定及时报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

（2）评价结论

项目实施单位报送的自评材料及时、质量满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

2019年，天津市委主题教育领导小组印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展“暖气够不够热？保证温暖到家！”专题检视工作的通知》，明确要让群众切实感受到主题教育的实际成效，确保群众温暖过冬，让群众满意。故从2019年采暖季开始，为满足区内居民诉求，我区供热达标温度由《天津市供热用热条例》规定的18摄氏度提高到22摄氏度，并给予供热单位相应补贴。

## （二）存在问题及原因

（1）预算执行率过低。

（2）缺少相关业务管理制度。

（3）缺少对供热质量的相关验收检查资料。

# 六、有关建议

## （一）科学编制项目预算，加强过程管理

由于本项目预算执行率过低，建议项目实施单位科学合理编制预算，提高部门预算质量。财政部门要进一步完善预算定额标准体系，加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关；项目实施单位要加强科学分析、准确预测，加强项目执行过程管理工作。既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性，减少财政资金占用。

## （二）健全实施单位管理制度

项目实施单位执行管委会的财务管理制度，管理制度合法、合规、完整。但供热单位未建立相关的供热管理制度。

建议供热单位根据自身单位的特有情况，结合《天津市供热用热条例》，建立符合自身情况的供热管理制度。

## （三）加强对供热单位供热情况的动态监测机制

建议供热单位不定期进行入户走访，了解群众在采暖季存在的关于供热方面的问题并及时解决出现的供热质量问题。建议各级供热主管部门建立健全冬季供热应急机制和预警机制，加强动态监测，并形成过程监测文件，保障辖区居民温暖过冬。