东疆地下信息测绘及建立数据库

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

东疆地下信息测绘及建立数据库

项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	4

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9

（一）绩效评价指标综合得分情况	9

（二）主要评价结论	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	23

（五）项目自评情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25

（一）项目经验	25

（二）存在问题及原因	26

六、有关建议	27

（一）提高预算精细化程度	27

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

依据《2020年滨海新区地下管线普查工作方案（征求意见稿）》以及《东疆地下管线三年安全专项行动计划》，同时考虑东疆为围海造陆形成，地下管线多出现沉降、偏移等情况，从管线安全和利用角度，也能为区内企业和项目提供更好的市政配套信息服务。东疆决定开展地下管线信息的测绘和数据库的建立等相关工作。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：东疆地下信息测绘及建立数据库项目。

实施单位：天津东疆保税港区规划国土和建设管理局（以下简称：项目实施单位）。

实施地址：天津东疆保税港区。

#### （2）项目简介

1）项目类型

本项目支出功能分类科目为：城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（221-02-01）。

2）主要内容和规模

①对天津东疆保税港区北临永定新河口南治导线，向西至北港西路、新疆路；南临天津新港主航道；西临规划反“F”港池；东临渤海湾海域，约32平方公里的地区进行1:500地形图测绘。

②对所有天津东疆保税港区已建成市政道路地下管线及地上管廊、管道，宽度为已建成现状道路规划红线宽度（有道路绿线的为道路绿线宽度），还包含已建成住宅小区内部管网的区域进行地下管线普查。

③根据以上两项工作形成如下成果：1:500地下管线现状图；数据库文件（MDB格式）；地质勘察报告、病害分析报告。

3）项目资金使用及管理情况

本项目2021年初批复预算数3720200元，中期调整后批复预算3720200元，全年预算资金为3720200元，全年实际支出3302200元。资金到位率为100%，预算执行率为88.76%。

4）立项审批程序

根据《关于执行东疆地下信息测绘及建立数据库项目政府采购程序的请示》（津东疆规建报[2020]26号），项目实施单位申请开展地下信息测绘及建立数据库相关工作，并获得财政局、管委会领导批示同意。

2021年3月12日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]23号），其中“东疆地下信息测绘及建立数据库”项目预算金额为3720200元。

2021年10月28日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]45号），其中“东疆地下信息测绘及建立数据库”项目中期调整后预算仍为3720200元。

## （二）项目绩效目标

（1）项目绩效总目标：完成东疆地下管线信息测绘；建立地下管线信息数据库。

（2）数量目标：东疆地下信息测绘面积32平方公里；建立信息数据库1个。

（3）质量指标：东疆地下信息数据验收合格率≥90%。

（4）时效目标：2021年底基本完成地下信息测绘并建立数据库。

（5）投资目标：不超过本项目2021年初批复预算数3720200元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对东疆地下信息测绘及建立数据库项目的绩效进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）项目的自评情况。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由规建局自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标20个。

该项目绩效评价指标体系详见附件东疆地下信息测绘及建立数据库绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：东疆地下信息测绘及建立数据库绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织规建局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对东疆地下信息测绘及建立数据库项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分98.55分，根据表3.1，最终绩效评价结果等级为优。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，并按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，经过了必要的集体决策。

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

本项目的预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。但预算精细化程度不够。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为88.76%。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，具备相应业务管理制度。有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### 3.项目产出评价结论

经查阅合同及相关验收资料。各项产出指标均已满足合同规定的服务内容。成本偏差率为0，不存在进度偏差。

### 4.项目效益评价结论

本项目的实施产生了良好的社会效益和可持续影响效益，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分，本项目的服务对象满意度达为100%。

### 5.项目自评情况结论

项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）近年来，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显，一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。为切实加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量。根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）要求地下管线开展普查工作，完善信息系统，本项目的立项符合国家相关的法律法规。

2）根据《天津市地下管线安全管理暂行办法》（津安监管二[2010]101号）中第六条规定：地下管线权属单位或地下管线专业管理单位应加强管线的维护管理，保障地下管线安全运行实行地下管线信息动态管理。定期进行地下管线普查，随时掌握管线情况并做好预防。每年年初将普查数据及更新后的信息数据向市规划行政管理部门上报。本项目的立项符合天津市行业发展规划的政策要求。

3）规划国土和建设管理局为天津东疆保税港区法定机构内设部门。根据三定方案，负责承担区域规划、国土资源和海域使用管理、土地储备管理工作；承担区域基础设施建设及消防管理工作；承担区域房屋管理和不动产登记等工作；承担负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

本项目由规划国土和建设管理局申请立项，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

4）根据《国务院办公厅关于印发自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发[2020]19号），指出：将全国性自然资源信息系统的建设与运行维护，全国性、跨区域、海域的基础性、公益性、战略性地质调查，国家基础测绘和地理信息管理，国家重大测绘地理信息工程的组织实施，海洋科学调查和勘测等事项，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

将地方性自然资源调查监测的组织实施，地方性自然资源信息系统的建设与运行维护，地方基础性、公益性、战略性地质调查，地方基础测绘及地理信息管理等事项，确认为地方财政事权，由地方承担支出责任。

本项目由天津东疆保税港区财政局全额拨款，属于地方政府事权支出责任，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，申请资金支持属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，并未与部门内部相关项目重复，基本符合评分标准要求。

该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

根据《关于执行东疆地下信息测绘及建立数据库项目政府采购程序的请示》（津东疆规建报[2020]26号），项目实施单位申请开展地下信息测绘及建立数据库相关工作，并获得财政局、管委会领导批示同意。本项目事前经过东疆管委会内部集体决策。

项目实施单位向财政局上报了规划国土和建设管理局2021年度部门预算，获得了批复（津东疆财预指[2021]23号），中期调整后及时向财政局提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]45号）。审批文件及材料等内容完整，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过必要的集体决策，基本符合评分标准要求。

该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益以及服务对象满意度等方面做出了划分列项，均与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量，设定的绩效目标及指标值见表4.1。

表4.1 绩效目标及指标值

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 东疆地下信息测绘面积 | 32平方公里 |
|  | 建立数据库数量 | 1个 |
| 质量指标 | 东疆地下信息数据验收合格率。 | 90% |
| 时效指标 | 2021年底基本完成地下信息测绘并建立数据库。 | 12月底前基本完成。 |
| 成本指标 | 采取政府公开采购服务 | ≤372.02万元 |
| 社会效益 指标 | 为区内企业和项目提供更好的地下信息服务。 | 基本满足要求 |
| 服务对象满意度指标 | 规建局满意度 | 80%满意 |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。

该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算件由第三方专业机构审核并出具了《东疆地下信息测绘及建立数据库项目费用预算审核报告》，经过了科学有效的论证。

2）根据《东疆地下信息测绘及建立数据库项目采购明细表》，文件列出了本项目所包含的预算明细，预算内容均与本次项目内容相匹配，但细化程度不够。

3）本项目的《地下信息测绘及建立数据库项目采购明细表》依据《测绘生产费用成本定额》编制，本项目预算编制依据充分。

（2）评价结论

本项目的预算编制经过科学论证，预算内容基本与项目内容匹配，具备必要的测算依据。但预算的细化程度不够。

该项标准分值3分，实际得分为2分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

#### 规划国土和建设管理局作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付，项目2021年度实际执行预算为3302200元，财政全年预算为13708580000元，占东疆财政预算的0.02%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，在地方财政承受能力范围之内。该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，拨付预算资金为3302200元，实际到位资金为3302200元，资金到位率=（3302200/3302200）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为3302200元，全年预算资金为3720200元，预算执行率=（3302200/3720200）×100%=88.76%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为88.76%，该项标准分值为4分，实际得分为4×88.76%=3.55分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算编制符合《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》等法律法规和政策办法进行部门预算的编制。本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）本项目的资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金申请、批复文件如下表4.2所示。

表4.2 项目资金批复文件

| 序号 | 申请文件 | 审批文件 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 津东疆规建函[2021]101号 | 津东疆财预[2021]649号 | 2466200 |
| 2 | 津东疆规建函[2021]116号 | 津东疆财预[2021]753号 | 836000 |
| 合计 |  |  | 3302200 |

3）项目实施单位经过预算审核后，通过政府采购的方式，选取第三方服务单位，最终签订了委托服务合同，合同的采购内容与资金申请使用内容相符。

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。

该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

为进一步提高东疆地下管线管理水平，实现地下管线全生命周期的数字化、动态化、现代管理化，科学的开展城市规划建设，高质量的建设智慧东疆，项目实施单位依据《2020年东疆地下管线普查工作方案》开展地下管线普查工作，财务管理制度执行管委会制定的《天津东疆港区安全生产专项资金管理办法》，业务财务管理制度合法、合规、完整。

#### （2）评价结论

项目实施单位的业务财务管理制度合法、合规、完整。该项标准分值4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目按照《关于印发2020年滨海新区地下管线普查工作方案的通知》（津滨规编办[2020]3号）《天津东疆保税港区安全生产专项整治三年行动计划》以及《2020年东疆地下管线普查工作方案》的文件要求，东疆开展地下信息测绘及建立数据库相关工作。本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

2）2021年10月28日，项目实施单位编制的关于天津东疆保税港区规划国土和建设管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]45号），其中“东疆地下信息测绘及建立数据库”项目中期调整后预算仍为3720200元，本项目支出调整手续完备。

3）本项目通过政府采购的方式，选取第三方服务单位，最终签订了委托服务合同，其招采文件、委托服务合同、过程资料、成果文件、专家评审报告、验收报告等齐全并已及时归档。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。

该项标准分值4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.地下管线现状图数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《东疆地下信息测绘及建立数据库项目合同书》，本项目计划完成地下管线现状图数量为3套。

经查阅《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地形图、地下管线探测成果专家验收意见》，实际完成地下管线现状图数量为3套。即本项目地下管线现状图数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目地下管线现状图数量完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 2.数据库文件数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《东疆地下信息测绘及建立数据库项目合同书》，本项目计划完成数据库文件数量为3份。

经查阅《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地形图、地下管线探测成果专家验收意见》，实际完成数据库文件数量为3份。即本项目数据库文件数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目数据库文件数量完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 3.地质勘察及病害分析报告数量完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据双方签订的《东疆地下信息测绘及建立数据库项目合同书》，本项目计划完成地质勘察报告数量为3份。病害分析报告3份。

经查阅《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地质条件调查报告暨管线竖向位移分析报告专家评审会评审意见》，实际完成地质勘察报告数量为3份。病害分析报告3份。即本项目地质勘察及病害分析报告数量完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目的地质勘察及病害分析报告数量完成率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 4.成果文件验收合格率

#### （1）实际执行情况分析

根据《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地形图、地下管线探测成果专家验收意见》《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地质条件调查报告暨管线竖向位移分析报告专家评审会评审意见》。本项目所涉及的成果文件均已验收合格。即本项目成果文件验收合格率为100%。

#### （2）评价结论

本项目成果文件验收合格率为100%，该项标准分值6分，实际得分为6分。

### 5.完成及时性

#### （1）实际执行情况分析

根据《项目支出绩效目标申报表》，本项目计划完成时间为2021年12月31日前交付所涉及的全部工作成果。

经查阅《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地形图、地下管线探测成果专家验收意见》验收时间为2021年10月12日。

经查阅《东疆地下信息测绘及建立数据库项目地质条件调查报告暨管线竖向位移分析报告专家评审会评审意见》，验收时间为2021年11月22日。本项目不存在拖期完成的情况。

#### （2）评价结论

本项目不存在进度偏差，该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 6.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅的本项目的财务记账凭证，实际支出资金为3302200元，全年预算数为3720200元，成本偏差率=[（3302200-3720200）/3720200]×100%=-11.24%。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为-11.24%，该项标准分值为8分，实际得分为8分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

本项目的实施准确细致的掌握东疆地下管线现状，建设东疆城市地下管线信息管理系统，实现城市地下管线的科学化、数字化、动态化管理，促进城市地下空间合理开发和科学管理，提高东疆城市建设水平，健全城市安全保障体系。产生了良好的社会效益和可持续影响效益。

（2）评价结论

本项目产生了良好的社会效益和可持续影响效益，该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括对地下管线普查形成的图纸、地下管线普查形成的数据库文件、服务单位编制的地质勘察报告的、地质病害分析报告、评审专家水平的质量满意度等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷10份，回收问卷10份。10张问卷平均分为100分。本项目服务对象平均满意度为100%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1.项目支出绩效自评报告和自评表

#### （1）实际执行情况分析

项目实施单位在规定时间内报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

#### （2）评价结论

项目的自评材料报送及时、完整，撰写质量基本满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

通过地下管道普查，准确细致的掌握东疆地下管线现状，建设东疆城市地下管线信息管理系统，实现城市地下管线的科学化、数字化、动态化管理，促进城市地下空间合理开发和科学管理，提高东疆城市建设水平，健全城市安全保障体系。建立如下长效机制。

一是健全管网数据动态更新机制。各行业主管部门负责主管行业地下管线信息动态收集、校核与更新工作。按月将管线数据汇交规建局。普查办公室负责系统维护、数据汇交审核、数据验收入库工作。动态更新是保障管理系统发挥实效关键，各单位要高度重视。

二是数据共享，提高管理效率。建立统一的地下综合管线数据库，实现区域内管线管理的专业化、网络化和信息化，通过全区的“一个库”信息化建设，大大提高各运行维护部门的管理效率，建立数据共享机制，同时这个数据库平台也是未来智慧港区建设基础数据的重要支撑。

三是提供管网安全应急决策辅助。通过完成地下管线信息化建设，监测管线沉降情况，对重要管线、危险场站进行及时跟踪探测，在出现管线事故或者应急事件时，有利于实现快速分析和响应，可以为东疆港区的地下管线安全运行管理、应急救援安排提供重要的辅助决策。

## （二）存在问题及原因

（1）预算细化程度不够。

# 六、有关建议

## （一）提高预算精细化程度

建议重视概预算编制工作，保证建设项目投资建设能够合理的进行，有效地实现资源优化配置的目标。在对项目进行预算编制的过程中，应尽量提高预算细化程度，按照项目的特点反映出工作量、单价、合价等信息，使项目建设资金能够得到合理、有效地分配。