东部岸线运行管理项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

东部岸线运行管理项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

（五）项目自评情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27

（一）项目经验	27

（二）存在问题及原因	27

六、有关建议	28

（一）重视巡查记录和设备维保记录的归档工作	28

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为深入贯彻习近平生态文明思想，塑造我市亲海、亲水又一海岸生态场景，完善东疆基础设施建设，提升城市形象和知名度，打造东疆港区免费开发的亲海海岸空间。按照《东疆保税港区民生服务配套三年行动计划》的要求，2019年7月环境和城管局启动东部岸线提升修复工程，规划建设集赶海、休闲购物于一体的东部海岸空间。

为做好后期运营衔接，满足开放期间运维需求，东疆保税港区生态环境和城市管理局通过政府采购的方式确定2021年5月至2023年5月的运维管理单位。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：东部岸线运行管理项目

实施单位：天津东疆保税港区生态环境和城市管理局（以下简称“项目实施单位”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

本项目支出功能分类科目为：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务（207-01-14）。

2）主要内容和规模

为东部岸线运行管理聘用运维管理单位，主要运行管理服务内容包括东部岸线的环境治理、秩序维护、设备维保及检测、日常零修等服务。

其中设备维保及检测服务包含消防设施设备、弱电设施设备、变配电设施设备、电梯及油脂分离器的维保服务，以及三座服务中心每年例行的消防设备检测、楼宇防雷检测和楼宇电器检测。主要针对景观节点如下：

①第一节点（北侧入口），全长约400m，铺装面积约10000m2，主要有湿地观赏区（9000m2）、环形景观廊桥（长约350m，最高点13米）和服务中心及小型停车场（40个车位）；

②第二节点（观海区域），全长约700m，主要有观海岸线（600m）和运动球场（2500m2）、极限运动场（1800m2）、儿童活动空间（2000m2）；

③第三节点（城市沙滩），全长约200m，主要有儿童沙滩游乐区（1150m2）、户外餐bar（840m2）、台阶（1560㎡，临水界面长90m）以及景观挑桥（总长65m）和服务中心及小型停车场（35个车位）；

④第四节点（酒吧街），全长约378m，占地9072m2、滨海长廊（长约378m，宽24m）；

⑤第五节点（节庆广场），全长约140m，广场总面积约20000m2，其中滨海看台及广场约6750m2，和服务中心及小型停车场（35个车位）。

⑥服务中心：共计三处，建筑面积约2012 m2，其中第一服务中心（位置：节庆广场）建筑面积约738m2。第二服务中心（位置：城市沙滩）建筑面积约660m2。第三服务中心（位置：入口广场）建筑面积约614m2，主要以办公及志愿服务、休息为主。

3）项目资金

本项目2021年初批复预算为6000000元，中期调整后批复预算6000000元，全年预算数为6000000元。全年实际支出5791591.7元。资金到位率为100%，预算执行率为96.53%。

4）立项审批程序

为做好东部海岸空间后期运维管理工作，2021年1月22日，项目实施单位向管委会提出《关于申请购买东部岸线运行管理服务的请示》（津东疆环城报[2021]1号），1月25日至2月2日期间获得财政局及管委会各级领导的批示同意。

2021年3月9日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年部门预算获得财政局的批复（津东疆财政预指[2021]22号），其中“东部岸线运行管理”项目预算费用为6000000元。

2021年10月20日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]32号），其中“东部岸线运行管理”项目中期调整后预算费用为6000000元。

## （二）项目绩效目标

绩效总目标为：

一是保障东部岸线修复工程竣工后正常开放运行；

二是为提升东疆海岸线自然景观，完善东疆基础设施建设；

三是提升城市形象和知名度。

数量目标：维护区域≥150000m2；扫保面积≥50000平方米；环境治理人员数：旺季≥28人，淡季≥8人；秩序维护人员数：旺季≥13人，淡季≥5人。

质量目标：清洁达标率≥95%；设施运行正常率≥95%。

时效目标：故障维修响应时间≤2小时，项目起止时间为2021年全年。

投资目标：项目资金不超过全年预算6000000元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果。也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对东部岸线运行管理项目进行绩效评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目实施单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标21个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：东部岸线运行管理绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：东部岸线运行管理绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织项目实施单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织生态环境和城市管理局及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## （一）绩效评价指标综合得分情况

对东部岸线运行管理项目的项目决策、过程、产出和效益进行了分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分98.86，根据表3.1，最终绩效评价结果等级为良。

表3.1绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划等相关要求，与生态环境和城市管理局的部门职能范围相符；立项程序规范，各项批复手续齐全、完整。

本项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性、符合实际情况，绩效目标合理，与投资额匹配性好。本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。

本项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配，资金分配科学、合理。

### 2.项目过程评价结论

本项目资金到位率为100%，预算执行率为96.53%。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

调整及支出调整手续完备。缺少相关巡查记录和设备维保记录等过程资料，项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### 3.项目产出评价结论

本项目主要产出数量、质量、时效指标均满足《项目支出绩效目标申报表》中的绩效目标和《东疆东部岸线运行管理服务合同》的要求，成本偏差率为-3.47%，整改维修响应时间偏差率为50%。

### 4.项目效益评价结论

本项目涉及的社会效益、生态效益、可持续影响指标都已实现。通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查，本项目的满意度为95.5%。

### 5.项目自评评价结论

本项目实施单位按照规定报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

#### （1）实际执行情况分析

1）根据《海岸线保护与利用管理办法》文件中第三条指出：海岸线保护与利用管理应遵循保护优先、节约利用、陆海统筹、科学整治、绿色共享、军民融合原则，严格保护自然岸线，整治修复受损岸线，拓展公众亲海空间，与近岸海域、沿海陆域环境管理相衔接，本项目的实施实现东部海岸线保护与利用的经济效益、社会效益、生态效益相统一，符合国家法律法规。

2）为深入贯彻习近平生态文明思想，塑造天津市亲海、亲水又一海岸生态场景，打造东疆港区免费开放的亲海海岸空间，本项目按照《东疆保税港区民生服务配套三年行动计划》，规划建设集赶海、休闲、购物于一体的东部海岸空间。本项目立项符合行业相关政策要求。

3）生态环境和城市管理局为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责区域生态环境保护、污染防治等工作，负责区域交通运输管理工作，负责区域市容市貌、环境卫生、城市绿化以及区域水务、燃气、供热等工作，负责城市管理综合执法工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

本项目为东部海岸空间做好后期运营衔接，满足开放期间运维需求，与部门职责范围相符。

4）根据财政部关于印发《2021年政府收支分类科目》的通知（财预[2020]101号），本项目支出功能分类科目为：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务（207-01-14）。即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发[2018]6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49号）《国务院关于印发 “十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发[2017]9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发[2018]67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

5）经与财政局确认，本项目与其他部门或部门内其他项目不重复。

#### （2）评价结论

项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，申请资金支持属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，并未与部门内部相关项目重复，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

#### （1）实际执行情况分析

为做好东部海岸空间后期运维管理工作，2021年1月22日，项目实施单位向管委会提出《关于申请购买东部岸线运行管理服务的请示》（津东疆环城报[2021]1号），1月25日至2月2日期间获得财政局及管委会各级领导的批示同意。2月23日，经东疆保税港区管委会2021年第7次主任会及2021年第8次党委常委会（扩大）会议研究决定，通过《关于东部海岸线运行管理项目相关事宜的请示》。

项目实施单位向财政局报送了生态环境和城市管理局2021年度部门预算，并获得了批复（津东疆财政预指[2021]22号），中期调整后及时向财政部门提出申请，取得批复（津东疆财预指[2021]32号）。项目的资金申报符合《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》的规定，审批文件及材料等内容完整，预算清晰，符合相关要求。

#### （2）评价结论

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，并且已经经过了必要的集体决策，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目设定了绩效目标，项目实施单位编制了《项目支出绩效目标申报表》，其中有各级绩效目标分类。

2）《项目支出绩效目标申报表》中的三级指标对本项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响效益以及服务对象满意度等二级指标做出了比较详细的细化列项，均与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额相匹配。

#### （2）评价结论

本项目设定了绩效目标，且与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

#### （1）实际执行情况分析

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，明确了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等，绩效目标制定基本清晰，表述明确，目标明确度良好，指标值均明确、可衡量。本项目设绩效目标及指标值如表4.1所示。

表4.1 绩效目标及指标值

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 维护区域 | ≥150000㎡ |
|  |  | 扫保面积 | ≥50000㎡ |
| 2 | 质量指标 | 垃圾积压有效投诉 | ≤10次 |
|  |  | 秩序混乱有效投诉次数 | ≤10次 |
|  |  | 故障维修响应时间 | ≤2小时 |
| 3 | 时效指标 | 项目起止时间 | 2021.1.1- 2021.12.31 |
| 4 | 成本指标 | 项目费用 | ≤600万元 |
| 5 | 社会效益指标 | 提升城市形象和知名度 | 有所提高 |
| 6 | 生态效益指标 | 提升基础设施环境生态修复 | 有所提高 |
| 7 | 可持续影响指标 | 提高东部岸线旅游知名度 | 有所提高 |
| 8 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |

#### （2）评价结论

本项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值实现了可度量，与项目目标任务数相对应，基本符合评分标准要求。该项标准分值3分，实际得分3分。

### 5.预算编制科学性

#### （1）实际执行情况分析

1）本项目的预算文件经第三方专业机构审核并出具了《东部岸线运行管理服务费用预算审核报告》，经过了科学有效的论证。

2）本项目依据关于印发《中介服务收费管理办法》的通知（计价格[1999]2255号）以及相关行业服务标准并经市场询价，编制《东部海岸线运行管理项目预算明细表》。本项目预算测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

3）《天津东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年部门预算编制说明》经管委会第六次主任会和第七次党委会审议，根据《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》（津东疆发[2016]35号）编制，本项目预算编制依据充分。

#### （2）评价结论

本项目预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相匹配。该项标准分值3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

#### （1）实际执行情况分析

生态环境和城市管理局作为财政局的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。本项目2021年度实际执行预算为5791591.7元，财政全年预算为13708580000元，占财政预算的0.04%，在财政承受能力范围以内。

#### （2）评价结论

本项目资金分配额度合理，在财政承受能力范围以内，该项标准分值3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的拨付预算资金通知，本项目拨付预算资金为5932480.94元，实际到位资金5932480.94元，资金到位率=（5932480.94/5932480.94）×100%=100%。

#### （2）评价结论

本项目资金到位率为100%，该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为5791591.7元，全年预算资金为6000000元，预算执行率为=（5791591.7/6000000）×100%=96.53%。

#### （2）评价结论

本项目预算执行率为96.53%，该项标准分值为4分，实际得分为4×96.53%=3.86分。

### 3.资金使用合规性

#### （1）实际执行情况分析

1）《天津东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年部门预算编制说明》经管委会第六次主任会和第七次党委常委会审议并通过，符合《中华人民共和国预算法》《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》相关内容。本项目符合国家财政法规和财务管理制度。

2）本项目的资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金申请、批复文件如下表4.2所示。

表4.2 项目资金批复文件

| 序号 | 申请文件 | 审批文件 | 批复金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 津东疆环城函[2021]62号 | 津东疆财预[2021]221号 | 4088696 |
| 2 | 津东疆环城函[2021]121号 | 津东疆财预[2021]567号 | 1406950.8 |
| 3 | 津东疆环城函[2021]139号 | 津东疆财预[2021]625号 | 29337 |
| 4 | 津东疆环城函[2021]188号 | 津东疆财预[2021]889号 | 407497.14 |
| 合计 |  |  | 5932480.94 |

4）根据《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，其中第四章财政预算执行中，第三十条指出主管预算部门不得擅自截留、滞留、挪用所属预算单位的预算资金。本项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （2）评价结论

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目的预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基本符合评分标准要求。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

#### （1）实际执行情况分析

本项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整。东部海岸线运营管理单位持续提升东部岸线运行管理，进一步规范岸线秩序维护、环境治理职责及工作流程，完善了《亲海公园现场管理安全制度》《亲海公园现场人员管理制度》《亲海公园设施设备管理制度》《亲海公园施工单位备案材料》等多项制度。

#### （2）评价结论

项目实施单位建立了相关的财务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。该项标准分值4分，实际得分为4分。

### 5.制度执行有效性

#### （1）实际执行情况分析

#### 1）根据项目实施单位与项目运营管理单位签订的《东疆东部岸线运行管理服务合同》，运营管理单位依据国家、天津市有关规定对东部岸线的环境治理、秩序维护、设备维保及检测、日常零修等方面进行管理服务，本项目实施过程中遵守了相关法律法规和相关管理规定。

#### 2）2021年10月20日，东疆保税港区生态环境和城市管理局2021年度部门中期调整预算获得财政局的批复（津东疆财预指[2021]32号），其中“东部岸线运行管理”项目中期调整后预算费用为6000000元。本项目调整手续完备。

#### 3）项目实施单位与项目运营管理单位签订了《东疆东部岸线运行管理服务合同》，由于本项目尚在进行当中无履约验收报告。但项目运营管理单位根据项目实施单位要求每季度编制工作报告，本项目合同书等资料齐全并及时归档。但缺少相关巡查记录和设备维保记录等资料。

#### （2）评价结论

本项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，调整手续完备，但缺少相关巡查记录和设备维保记录等过程资料，项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，基本符合评分标准。该项标准分值4分，实际得分为3分。

## （三）项目产出情况

### 1.聘用环境治理人员完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《东疆东部岸线运行管理服务合同》中计划聘用环境治理人员数量为28人。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知实际聘用环境治理人员数量为43人。聘用环境治理人员完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目聘用环境治理人员完成率100%，该项标准分值为6分，实际得分为6分。

### 2.聘用秩序维护人员完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《东疆东部岸线运行管理服务合同》中计划聘用秩序维护人员数量为13人。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知实际聘用秩序维护人员数量为27人。聘用秩序维护人员完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目聘用秩序维护人员完成率100%，该项标准分值为6分，实际得分为6分。

### 3.聘用设备维修人员完成率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《东疆东部岸线运行管理服务合同》中计划聘用设备维修人员数量为4人。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知实际聘用设备维修人员数量为4人。聘用设备维修人员完成率为100%。

#### （2）评价结论

本项目聘用设备维修人员完成率100%，该项标准分值为6分，实际得分为6分。

### 4.环境治理达标率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》中计划环境治理达标率为95%。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知实际环境治理达标率为100%。环境治理达标率为100%

（2）评价结论

本项目环境治理达标率为100%，该项标准分值为6分，实际得分为6分。

### 5.整改维修合格率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》中实际整改设备数为400台。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知整改合格的设备数为400台。整改维修合格率为100%。

#### （2）评价结论

本项目整改维修合格率为100%，该项标准分值为6分，实际得分为6分。

### 6.整改维修响应时间偏差率

#### （1）实际执行情况分析

根据项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》中计划整改维修响应时间为2小时。

经查阅项目实施单位提供的《东部岸线运行管理项目工作总结报告》得知实际整改维修响应时间为1小时。整改维修响应时间偏差率为=[(2-1)/2]×100%=50%

#### （2）评价结论

本项目整改维修响应时间偏差率为50%，该项标准分值为5分，实际得分为5分。

### 7.成本偏差率

#### （1）实际执行情况分析

经查阅本项目的财务记账凭证，实际支出资金为5791591.7元，全年预算数为6000000元，成本偏差率=[（5791591.7-6000000）/6000000]×100%=-3.47%。

#### （2）评价结论

本项目成本偏差率为-3.47%，标准分值5分，实际得分为5分。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

#### （1）实际执行情况分析

1）社会效益

本项目的实施也有利于区域形成新的人口导入驱动力，提升区域营商环境，让居住、工作、出行在东疆的人民群众得到更多获得感、幸福感和安全感。

2）生态效益

该部分岸线属于未完成造陆区域，景观性较差，滨海岸线形式单一，游览体验缺少趣味性，缺少亲水空间和活力氛围，缺少公共开放的景观空间和配套设施。同时，由于游客聚集，路边停车混乱、流动摊贩随意兜售买卖、环境卫生等问题突出，城市管理、岸线管理难度增大。启动本项目有利于提升东疆沿海城市环境，提升城市管理水平。

3）可持续影响效益

东疆具有近海、亲海的天然优势，东部沿海岸线是东疆做好“海”的文章的重要区域，对东部沿海岸线进行提升改造，有利于持续提升东疆形象和知名度。

#### （2）评价结论

本项目涉及的社会效益、生态效益、可持续影响指标都已实现。该项标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

#### （1）实际执行情况分析

本指标评价采用调查问卷法，通过问卷访谈的形式对项目实施单位的满意度情况进行调查并打分。问卷内容包括对对聘用的东部岸线环境治理人员、秩序维护人员、设备维护维修人员的服务质量、开展的定期安全检查工作质量、运维档案管理工作的满意度等5个满意度问题，每个问题设置4个满意维度，每份问卷满分共100分。共发放问卷10份，回收问卷10份。10张问卷平均分为95.5分。本项目服务对象平均满意度为95.5%。

#### （2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为95.5%，该项标准分值为8分，根据评分标准及规则，实际得分为8分。

## （五）项目自评情况

### 1. 项目支出绩效自评报告和自评表

（1）实际执行情况分析

本项目实施单位按照规定及时报送了绩效自评表及绩效自评报告，报告撰写、填写质量基本满足要求。

（2）评价结论

项目实施单位报送的自评材料及时、质量满足要求，该项标准分值4分，实际得分为4分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

第三方服务公司工作中提高了运维管理能力、凝聚了团队力量，回顾九个月的运维管理工作，存在的问题也不容忽视，后续将继续加强改进和提升现场管理效果，提升分包单位的服务质量，重点关注防波堤和海侧游人的安全和救助问题。集中对整个项目范围内的设备设施进行全面检查，做好冬季疫情防控及大风天气应对预案，制定安全防范措施，确保项目的平稳运行。

## （二）存在问题及原因

（1）缺少相关巡查记录和设备维保记录等过程资料。

# 六、有关建议

## （一）重视巡查记录和设备维保记录的归档工作

维护记录包含有关在资产或设备上进行的每次维修和维护工作的信息。它可以跟踪资产故障和维修情况。这是维持健康和安全管理的最佳方法之一。它还可以改善资产管理，基于上述理论，巡查记录和设备维保记录在项目中不可缺少，至关重要。因此建议项目实施单位重视记录档案管理的工作，设立专人、专门档案柜，按照项目开展的不同阶段进行档案管理工作。