国产化相关软硬件采购项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

国产化相关软硬件采购项目支出

绩效评价报告

天津东疆保税港区财政局

天津兴业工程咨询有限公司

2022年6月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）绩效评价指标综合得分情况	10

（二）主要评价结论	10

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	25

（五）项目自评情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）项目经验	28

（二）存在问题及原因	28

六、有关建议	30

（一）细化绩效申报	30

（二）完善业务管理制度	30

（三）细化自评内容	30

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观的重要指示精神和党中央决策部署，2014年9月中央启动了“党政机关电子公文安可替代（即电子公文系统国产化迁移）”试点工作。2017年6月天津作为第二批试点省市，确定了包括滨海新区在内的五个地区、单位先行开展此项工作。根据全市整体工作进度和新区安可替代工程领导小组2020年6月1日召开的工作会议及下发的《滨海新区安可替代工程实施工作方案》，要求各街镇、功能区必须于2021年9月30日前完成电子公文系统国产化迁移工作。

### 2.项目基本情况

#### （1）项目名称及实施单位

项目名称：国产化相关软硬件采购（以下简称“本项目”）

实施单位：天津东疆保税港区管理委员会办公室（以下简称“党委办”）

实施地址：天津东疆保税港区

#### （2）项目简介

1）项目性质

按支出性质和用途划分，国产化相关软硬件采购属于一般行政管理事务支出。

2）主要内容和规模

东疆保税港区电子公文建设项目90%合同款，3794859元；东疆保税港区电子公文建设项目监理50%合同款（尾款），20000元；国产化终端采购项目20%合同款，372240元，以上共计4187099元。

3）项目资金

本项目年初批复预算为4477099元，中期调整后批复预算4187099元。中期调整前实际支出为4187099元，中期调整后实际支出为0元。全年预算为4187099元，全年实际支出4187099元。

4）立项审批程序

2020年，党委办报管委会《天津东疆保税港区电子公文系统国产化工作方案》，汇报新区政府工作要求为2021年9月30日前完成282台国产化终端购置及OA电子公文系统国产化的全面推广使用工作。其中，2020年完成169台，2021年9月30日前完成剩余113台。

党委办2020年6月15日第11次主任办公室会议纪要记录，2020年6月4日管委会召开了2020年第11次主任会。会议研究通过《天津东疆保税港区电子公文系统国产化工作方案》，要求按照政府采购的相关要求，严格履行相应的手续和流程，并做好替换下来的电子办公设备的合理处置。

2021年3月3日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕11号），本项目预算资金4477099元。

2021年3月18日，党委办报财政局《关于申请拨付管委会办公室“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金的函》，申请拨付“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金4187099元。

2021年3月29日，财政局印发《关于拨付管委会办公室“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕109号），拨付本项目支出预算资金4187099元，主要用于国产化相关软硬件采购相关支出。

2021年10月21日，财政局印发《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），项目中期调整后预算资金为4187099元。

## （二）项目绩效目标

（1）绩效总目标

目标1：硬件设备平稳、高效运行；

目标2：软件平台平稳运行，无漏洞。

（2）数量指标

软件开发数量1套；

（3）质量指标

设备验收合格率≥95%

（4）时效指标

购置及时率符合新区要求；

（5）成本指标

设备采购成本符合市场价格

（6）社会效益指标

加强国产化覆盖率，支持设备国产化；

（7）服务对象满意度指标

受众投诉情况≤10次。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次评价通过加强预算绩效管理，提高各部门项目支出绩效目标管理的规范性、科学性和有效性。主要是根据确定的职责，评价各部门利用项目预算资金在预算年度内预期达到的总体产出和效果，也可以达到引导财政资金的投资方向，作为完善相关财政政策、安排以后年度预算的参考意见。

### 2.绩效评价对象和范围

本次对国产化相关软硬件采购项目进行评价，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，财政评价委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

（5）有据可循原则。预算绩效评价以实际情况为基础，绩效评价所依据的资料是往年实际数据或是依据实际数据推算得到的数据。

### 2.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益及自评五个一级指标构成。设置二级指标11个，三级指标18个。

该项目绩效评价指标体系详见附件：国产化相关软硬件采购绩效评价指标评分表。

### 3.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。其中：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他评价方法。

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

在本次评价过程中，将采用抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

### 4.绩效评价标准

该项目绩效评价标准详见附件：国产化相关软硬件采购绩效评价指标评分表。

指标体系满分100分，各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

公司抽调专人成立绩效评价工作组，制定评价方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。

（2）组织各单位编制自评报告

组织各单位进行自评，填报自评表、编制自评报告。

### 2.实施阶段

（1）收集分析资料、建立指标体系

收集相关政策文件和主管部门管理制度等资料；根据提供的自评报告及自评表，收集项目相关资料，分析相关制度是否完善，资金预算、评审、验收等程序是否符合要求，资金支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。根据项目实际情况建立指标体系。

（2）召开座谈会及现场调研

组织党委办及相关人员等召开座谈会，双方就资料分析过程中产生的问题进行沟通。

组织专人进行现场实地查看，发放问卷调查。

（3）报告撰写阶段

经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对资金管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告初稿。

### 3.评价完成阶段

与财政部门沟通报告初步结论及内容；向实施单位发送评价结论，并听取其反馈意见；经最终调整修正后，出具评估报告；及时整理评估工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料登记归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价指标综合得分情况

通过对国产化相关软硬件采购项目的项目决策、过程、产出、效益和自评进行分析评价，根据各评价指标的权重及得分确定本项目综合绩效得分为96分，各指标得分明细见附件。根据表3.1，本项目最终绩效评价结果等级为优。

表3.1 绩效评价结果等级划分

| 序号 | 绩效评价等级 | 对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优 | 总分≥90分 |
| 2 | 良 | 80分≤总分＜90分 |
| 3 | 中 | 60分≤总分＜80分 |
| 4 | 差 | 60分以下 |

## （二）主要评价结论

### 1.项目决策评价结论

本项目立项规范，符合相关政策，是党委办履职所需，立项程序符合规定，经过了集体决策，审批文件、材料符合要求。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。项目绩效目标设置合理，预期产出效果符合正常水平。绩效指标设置细化，但时效指标、成本指标的指标值不够明确。

### 2.项目过程评价结论

本项目项目资金到位率为100%，资金均及时到位。项目预算执行率为100%，预算资金按计划执行，执行情况良好。项目人员、设备等落实到位，项目调整及支出调整手续完备，资料齐全。资金使用符合东疆保税港区相关财务管理制度及有关管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，但未提供相关业务管理制度。

### 3.项目产出评价结论

本项目验收资料齐全规范，达到了项目验收的标准，项目实际完成内容与项目招标文件一致，达到了项目验收的标准，执行过程材料完整、监理规范，设备采购数量与规范符合招标文件及合同要求，达到了建设要求，完成了合同约定的建设任务，通过验收，实际完成率100%，质量达标率为100%，完成及时率100%，成本偏差率为0。

### 4.项目效益评价结论

国产化相关软硬件采购项目实施后，采购的设备均为国产化设备，电子公文系统也实现了国产化建设及运维，很大程度上加强了国产化设备的覆盖率。同时，实现设备及系统国产化后，通过采用自主核心技术设备，有效保障了机要文件和涉密信息存储安全、传输畅通，为实现信息安全、保障国家安全、维护社会稳定提供了强有力的技术支撑，通过满意度调查统计，满意度为100%。

### 5.项目自评评价结论

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评报告管理措施及项目组织实施情况不完整。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

（1）实际执行情况分析

1）法律法规、发展规划、政策的符合性

为贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观的重要指示精神和党中央决策部署，2014年9月中央启动了“党政机关电子公文安可替代（即电子公文系统国产化迁移）”试点工作。2017年6月天津作为第二批试点省市，确定了包括滨海新区在内的五个地区、单位先行开展此项工作。根据全市整体工作进度和新区安可替代工程领导小组2020年6月1日召开的工作会议及下发的《滨海新区安可替代工程实施工作方案》，要求各街镇、功能区必须于2021年9月30日前完成电子公文系统国产化迁移工作。

2）与部门职责范围的符合性

党委办为天津东疆保税港区法定机构内设部门，党委办公室为天津东疆保税港区法定机构内设部门，负责管委会文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、会务、接待、外事、综治、维稳、防范、信访、机关事务管理等，承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。本项目属于党委办公室负责的工作，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

3）支持范围、支出责任符合性

本项目所申请预算为国产化相关软硬件采购项目。根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2020〕101号），本项目支出功能科目为：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（201—03—02），政府预算支出经济分类科目为：机关资本性支出（一）—设备购置（503—06），部门预算支出经济分类科目为：资本性支出—办公设备购置（310—02）和资本性支出—信息网络及软件购置更新（310—07），即本项目属于公共财政支持范围。

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕6号），本项目不属于纳入中央与地方共同财政事权范围的八大类18项，因此应按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号），地方的财政事权由地方承担支出责任。属于地方的财政事权原则上由地方通过自有财力安排。天津市也发布了《天津市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（津政办发〔2018〕67号），将中央已明确的八大类18项基本公共服务领域中央与地方共同财政事权首先纳入市与区共同财政事权范围。本项目属于区级政府事权支出责任，资金由东疆保税港区财政局全额拨付，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

4）经与财政局确认，本项目与相关部门同类项目及党委办内部相关项目不重复。

（2）评价结论

综上分析，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与党委办职责范围相符；属于公共财政支持范围；与其他部门和党委办内部项目不重复。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 2.立项程序规范性

（1）实际执行情况分析

本项目在立项前向管委会上报了《天津东疆保税港区电子公文系统国产化工作方案》，2020年6月4日，经管委会2020年第11次主任会审议通过并形成会议纪要。

党委办编制了2021年度部门预算编制说明并于2021年3月3日获得了财政局《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕11号）；

党委办编制了2021年度部门预算（中期调整后）并于2021年10月21日获得了财政局《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号）。

（2）评价结论

综上分析，本项目申请、设立过程符合相关规定要求，事前进行了相应的决策与评估，项目立项程序较规范。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.绩效目标合理性

（1）实际执行情况分析

本项目设定的绩效总目标为：

目标1：硬件设备平稳、高效运行；

目标2：软件平台平稳运行，无漏洞。

本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）评价结论

综上分析，本项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 4.绩效目标明确性

（1）实际执行情况分析

本项目绩效目标细化为三级绩效指标体系，包括3个一级指标、6个二级指标和6个三级指标，其中：一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标，三级指标是对二级指标的进一步细化。指标体系如下：

数量指标：软件开发数量1套；

质量指标：设备验收合格率≥95%；

时效指标：购置及时率符合新区要求；

成本指标：设备采购成本符合市场价格；

社会效益指标：加强国产化覆盖率，支持设备国产化；

服务对象满意度指标：受众投诉情况≤10次。

时效指标、成本指标设置的指标值不够明确，难以量化评价。

（2）评价结论

综上分析，本项目将项目目标细化分解为具体的绩效指标，并且与项目目标任务相对应，时效指标、成本指标设置的指标值不够明确。本指标标准分值为3分，实际得分为2分。

### 5.预算编制科学性

（1）实际执行情况分析

本项目聘请第三方造价咨询机构对本项目进行预算审核，并出具了预算审核报告、天津东疆保税港区政府采购预算确定表。预算编制合理，测算依据充分，与项目内容和工作任务匹配。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且与工作任务相匹配。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

### 6.资金分配合理性

（1）实际执行情况分析

党委办作为管委会的全额拨款单位，项目预算资金由财政局全额拨付。本项目2021年度实际执行预算为4187099元，财政全年预算为13708580000元，执行预算占财政全年预算约0.03%，在财政承受能力范围以内。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。本指标标准分值为3分，实际得分为3分。

## （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

（1）实际执行情况分析

根据《关于拨付管委会办公室“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕109号），本项目拨付预算资金为4187099元，实际到位资金4187099元。资金到位率=4187099÷4187099×100%=100%。

（2）评价结论

本项目资金到位率为100%，本指标标准分值4分，实际得分为4分。

### 2.预算执行率

（1）实际执行情况分析

通过查阅本项目资金支付凭证，实际支出资金为4187099元，根据《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），本项目全年预算资金为4187099元，预算执行率=4187099÷4187099×100%=100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算执行率为100%，该项标准分值为4分，实际得分为4分。

### 3.资金使用合规性

（1）实际执行情况分析

本项目资金使用执行《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》（以下简称“办法”）的规定，办法对资金的申请、拨付都做了详细规定。

在资金拨付前，党委办向财政局提交了《关于申请拨付管委会办公室“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金的函》。财政局审核通过后印发了《关于拨付管委会办公室“国产化相关软硬件采购”项目支出预算资金的通知》（津东疆财预〔2021〕109号），并拨付本项目预算资金4187099元。

资金支付时均按照要求提交了发票等记录性材料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且资金用途符合预算批复与合同规定。通过查阅财务支出相关资料，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）评价结论

综上分析，本项目资金使用符合相关财务管理制度及有关管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

### 4.管理制度健全性

（1）实际执行情况分析

1）财务管理制度

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的《天津东疆保税港区管理委员会财政预算管理办法》，财务管理制度合法、合规、完整。

2）业务管理制度

未提供针对国产化相关软硬件采购项目的业务管理制度。

（2）评价结论

综上分析，党委办执行管委会的财务管理制度，该制度合法、合规、完整。未提供针对国产化相关软硬件采购项目的业务管理制度。本指标标准分值4分，实际得分为2分。

### 5.制度执行有效性

（1）实际执行情况分析

1）调整手续完备情况

本项目实施遵守相关法律法规和管理规定，预算调整前向财政局提交了《（党委办）2021年预算中期说明》，获得财政局《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），手续完备。

2）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全性

经查阅，政府采购委托代理协议、竞争性磋商文件、成交通知书、合同齐全。项目实施过程中设备领用记录、会议签到表、验收意见表齐全。

3）实施的人员条件、场地设备、信息支撑等条件

本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（2）评价结论

综上分析，本项目预算调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，归档及时，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本指标标准分值为4分，实际得分为4分。

## （三）项目产出情况

### 1.实际完成率

（1）实际执行情况分析

根据项目支出绩效目标申报表中的数量指标，本项目需完成软件开发数量1套。

本项目建设的公文系统为整套系统，其建设内容包括：

1）软硬件

服务器（服务端）、服务器操作系统（服务端）、虚拟化软件（服务端）、数据库（服务端）、中间件（服务端）、文件转换系统（服务端）、电子签章系统（服务端）、流式软件（服务端）、版式软件（服务端）、电子签章系统（客户端+Key）、防病毒（客户端+服务器）、千兆堆叠交换机、万兆堆叠交换机、网络脆弱性扫描、主机监控与审计、入侵防御、运维安全管理；

2）电子公文系统

用户登录、通讯录、统一任务中心、统一办公中心、内部办公邮箱（不可应用于互联网）、通知公告中心、新区数据中心系统接口、应用系统使用培训、移动办公系统。

受党委办委托成立项目验收专家组，专家组于2021年6月29日对本项目的实施进行现场验收，专家组认真审阅项目验收资料，听取项目组汇报，经质询讨论，形成一致验收意见：

1）项目验收资料齐全规范，达到了项目验收的标准；

2）本项目的完成内容与项目招标文件一致，达到了项目验收的标准；

3）项目的执行过程材料完整、监理规范，设备采购数量与规范符合招标文件及合同要求。

该项目达到了建设要求，完成了合同约定的建设任务，专家一致同意该项目通过验收。

因此，项目实际完成率100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目实际完成率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 2.质量达标率

（1）实际执行情况分析

根据项目支出绩效目标申报表，本项目质量指标为设备验收合格率≥95%，受党委办委托成立项目验收专家组，专家组于2021年6月29日对本项目的实施进行验收，专家组认真审阅项目验收资料并形成一致验收意见，项目的实施符合验收要求，完成内容与招标文件一致，达到了项目验收标准，项目执行过程材料完整、监理规范，设备采购数量与规范符合招标文件及合同要求。因此项目达到了建设要求，完成了合同约定的建设任务，专家一致通过验收。

（2）评价结论

综上分析，本项目质量达标率为100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 3.完成及时率

（1）实际执行情况分析

根据项目支出绩效目标申报表，时效指标为购置及时率符合新区要求。根据《天津东疆保税港区电子公文系统国产化工作方案》，新区政府的具体工作要求指出，2021年9月30日前完成国产化终端购置及OA电子公文系统国产化的全面推广使用工作。

受党委办委托成立项目验收专家组，专家组于2021年6月29日对本项目的实施进行验收，专家组认真审阅项目验收资料并形成一致验收意见，通过验收。因此，本项目实际完成时间在计划完成时间前，符合计划。完成及时率100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目完成及时率100%。本指标标准分值为10分，实际得分为10分。

### 4.成本偏差率

（1）实际执行情况分析

依据《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算的批复》（津东疆财预指〔2021〕11号）、《关于中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（管委会办公室）2021年度部门预算（中期调整后）的批复》（津东疆财预指〔2021〕38号），本项目计划总成本为4187099元。依据国产化相关软硬件采购项目支出预算资金支出的记账凭证，本项目2021年度实际支出资金均为4187099元，即本项目2021年度实际总成本为4187099元。

成本偏差率=（4187099－4187099）÷4187099×100%=0。

（2）评价结论

综上分析，本项目成本偏差率为0，项目实际总成本未超计划总成本。本指标标准分值10分，实际得分为10分。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益

（1）实际执行情况分析

国产化相关软硬件采购项目实施后，采购的设备均为国产化设备，电子公文系统也实现了国产化建设及运维，很大程度上加强了国产化设备的覆盖率。

同时，实现设备及系统国产化后，通过采用自主核心技术设备，有效保障了机要文件和涉密信息存储安全、传输畅通，为实现信息安全、保障国家安全、维护社会稳定提供了强有力的技术支撑。此外，通过国产化设备及系统的采购、建设，随着使用需求的不断增加，可不断促进提高国产化软硬件产品的性能、可靠性和成熟度，使整个行业持续稳定向好发展，以更先进的科技与技术惠及社会各个领域。

（2）评价结论

综上所述，该项目的实施能够加强国产化设备的覆盖率，同时具有较大的社会效益。本指标标准分值8分，实际得分为8分。

### 2.满意度

（1）实际执行情况分析

本指标评价采用问卷调查法，问卷内容包括：

1）您对国产化电子公文系统建设使用是否满意；

2）国产化电子公文系统的功能是否满足办公需求；

3）国产化电子公文系统的软件硬件使用是否良好且流畅；

4）国产化电子公文系统使用时是否遇到过故障或问题；

5）故障问题维修处理是否及时；

6）您对国产化电子公文系统功能等方面有没有什么需求或建议。

共发放问卷13份，回收问卷13份。经统计，服务对象总体满意度为100%。

（2）评价结论

综上分析，本项目服务对象满意度为100%。本指标标准分值8分，根据评分标准及规则，实际得分8分。

## （五）项目自评情况

（1）实际执行情况分析

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评报告第三部分管理措施及项目组织实施情况只介绍了项目立项阶段的基本情况，未分析其他部分的情况。

（2）评价结论

综上分析，党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评报告管理措施及项目组织实施情况不完整。本指标标准分值4分，实际得分为3分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目经验

本项目的实施实现了国产化软硬件安全可靠替代，通过采用核心技术设备，保障机要文件和涉密信息存储安全、传输畅通，结合自主化的安全防护手段，为保障政府信息安全提供了强有力的支撑。

此外，通过国产化设备及系统的采购、建设，随着使用需求的不断增加，可不断促进提高国产化软硬件产品的性能、可靠性和成熟度，使整个行业持续稳定向好发展，以更先进的科技与技术惠及社会各个领域。

## （二）存在问题及原因

### 1.绩效指标值设置不明确

根据本项目绩效目标申报表，时效指标设置为“购置及时率符合新区要求”，成本指标设置为“设备采购成本符合市场价格”，此指标值未明确具体数值，未量化指标，不易衡量。

### 2.业务管理制度不够健全

党委办在项目实施过程中严格执行管委会制定的财务管理制度，但未提供针对国产化相关软硬件采购项目的业务管理制度，存在实施过程中的管理风险。

### 3.自评内容不够细化

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，报告和自评表撰写、填写基本满足要求，但自评报告第三部分管理措施及项目组织实施情况只介绍了项目立项阶段的基本情况，未分析其他部分的情况，自评内容不够细化。

# 六、有关建议

## （一）细化绩效申报

在设置绩效指标时，合理设置绩效评价指标、绩效指标值，确保绩效评价指标值清晰明确、可衡量。时效指标可以设置为“购置及时程度：XX年XX月前”，成本指标设置为“设备采购成本≤XX万元”。

## （二）完善业务管理制度

目前，未提供针对国产化相关软硬件采购项目的业务管理制度，存在实施过程中的管理风险。应制定相应业务管理制度，对项目实施过程中的工作要求，工作完成情况，后续使用方式及运维方式等进行规定。如：系统管理部门职责、系统建设公司及工作人员要求、管委会系统使用要求等。

## （三）细化自评内容

党委办按照规定报送了项目支出绩效自评表及项目支出绩效自评报告，但自评报告第三部分管理措施及项目组织实施情况只介绍了项目立项阶段的基本情况，未分析其他部分的情况。应针对项目前期、实施过程、投运等各阶段进行客观评价。